润凯御园三区一期首开区腻子、涂料劳务分包工程

招标文件

第一章 招标公告

致各劳务班组：

我单位现就润凯御园三区一期首开区腻子、涂料工程进行劳务招标，欢迎符合资质要求的劳务班组参与投标。具体事项如下：

一、项目概况

- 项目名称：润凯御园三区一期首开区腻子、涂料劳务分包工程

- 建设地点：河北省邢台市临西县

- 建设规模：8.3万平米，其中住宅楼8栋6.4万平米，车库及配套1.9万平米。

- 结构形式：框剪结构

- 招标内容：基层清理、腻子、面层涂料、垃圾清运等。其中甲供材：腻子、涂料。

- 计划开工日期：2026年5月30日

二、投标文件递交

- 递交截止时间：2026年3月27日17时30分（北京时间）

- 递交地点：临西县新县医院南侧润凯御园项目部。

- 逾期送达或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

三、开标时间及地点

- 开标时间：以招标人具体通知时间为准。

- 开标地点：临西县新县医院南侧润凯御园项目部。

第二章 投标人须知

一、投标费用

投标人应自行承担所有与投标有关的费用，无论投标结果如何，招标人不承担任何费用。

二、投标文件组成

- 投标函（见附件1）加盖公章及法人章；

- 报价单（按招标人提供的工程量清单填报，见附件2）加盖公章及法人章；

- 资格证明文件（包括法人身份证复印件、营业执照复印件、资质证书复印件、授权委托书原件、本人身份证、业绩证明等，所有复印件加盖公章及法人章）；

- 施工组织方案（包括人员配置、施工进度计划、质量安全保障措施等）加盖公章及法人章。

- 投标文件要求：纸质文件，采用档案袋密封递交，注明项目名称及投标人名称，密封处加盖公章及法人章。一正一副，共两份。

三、报价要求

- 报价包含人工、辅材（除甲供材外所有材料）、小型工具、管理费、利润、税金等所有费用；

- 采用固定单价报价，工程量按实际完成数量结算；

四、投标有效期

投标文件有效期为自开标之日起60天。

第三章 合同主要条款

一、工程质量

投标人（中标班组）必须严格按照国家现行施工规范、设计图纸及甲方要求施工，确保工程质量达到合格等级。因乙方原因造成的质量问题，由乙方负责无偿返修，并承担由此产生的损失。

二、安全文明施工

乙方应遵守安全生产相关规定，配备必要的安全防护用品，确保施工安全。施工过程中发生的安全事故，由乙方承担全部责任。

三、工程款支付

- 按月进度支付已完成工程量的70%；

- 工程完工支付已完成工程量的80%

- 工程竣工验收合格并结算完成后支付至结算价款的97%；

- 余款3%作为质保金，保修期满24个月后无质量问题一次性付清。

四、违约责任

若乙方未按合同约定工期完工，每逾期一天按合同总金额的1‰支付违约金。

第四章 附件

附件1：投标函

致：河北汇禾建筑工程有限公司
我方已仔细研究了润凯御园三区一期首开区腻子、涂料劳务分包工程招标文件及招标公告的全部内容，愿意以人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）的投标总价（税金***%），按合同约定完成全部工作内容。

我方承诺：

- 投标文件真实有效，若有虚假，愿意承担一切责任；

- 遵守招标文件的各项规定，接受评标结果；

- 若中标，将在收到中标通知书后10日内与甲方签订合同。

投标人（签字/盖章）：___________

日期：____年__月__日

附件2：报价单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | m³ |  | [填写单价] | [填写合价] |
| 2 |  | m³ |  | [填写单价] | [填写合价] |
| 3 |  | ㎡ |  | [填写单价] | [填写合价] |
| 4 |  | m³ |  | [填写单价] | [填写合价] |
| 5 |  | m³ |  | [填写单价] | [填写合价] |
| 6 |  | t |  | [填写单价] | [填写合价] |
| 7 |  | 根 |  | [填写单价] | [填写合价] |
| ... | [投标人自行补充] |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  | [填写总金额] |

附件3 图纸（详见电子版）